Seguimiento de  Evaluaciones

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

(FOTRADIS) 2016

| Parámetro | Área susceptible de mejora (ASM) | Recomendaciones | Observaciones | Mejora | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIR |  | Diseñar una MIR para el Fondo con base en MML. | Se elaboró la Matriz de Marco Lógico al programa Adecuación de accesos para las Personas con Discapacidad en edificios públicos del Estado de Tlaxcala. Se adjunta documentación “ Anteproyecto de presupuesto de egresos 2016: - Situación deseada - Árbol del problema (efecto, problema, causa.) - Análisis de involucrados - Árbol de los objetivos (fines, objetivo, medios.) - Acciones probables (objetivo, medios entregables, actividades.) - Selección de alternativas (actividades, alternativas.) - Resumen narrativo - Gestión - Verificación - Supuestos | ATENDIDO | 100 |
| Indicadores |  | Considerar todos los elementos de las fichas técnicas de los indicadores (como es Línea base, medios de verificación, etc.). | Derivado a que la radicación del recurso se realizó hasta el mes de diciembre de 2016, los trabajos no se concluyeron en el trascurso del año fiscal, por lo que no se dio cumplimiento a las metas y las fichas de indicadores se presentan en ceros. Sin embargo, se anexa oficio indicando sobre la radicación del recurso, cronograma de ejecución del proveedor para la instalación y colocación de las rampas, pasamanos y barras de apoyo y evidencias fotográficas de las supervisiones; dichas evidencias corresponden al mes de junio de 2017, mes en el que el culmina la ejecución del proyecto "Adecuación de Accesos para Personas con Discapacidad en Edificios Públicos del Estado de Tlaxcala" a través de FOTRADIS 2016. Se anexa documento Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016: - Ficha descriptiva de Proyecto - Ficha de indicador: - Datos de Identificación - Alineación - Matriz de Indicadores para Resultados | ATENDIDO | 100 |
| Análisis de metas |  | Programación de las metas debe ser respecto a la atención de la población objetivo programada y con base en el presupuesto. | Debido a que en el mes de junio de 2017 se ha concluido con la instalación y colocación de los accesos para Personas con Discapacidad, a la fecha, no se ha llevado a cabo la organización con los titulares de los edificios públicos para los reportes de atención a la población con discapacidad beneficiada. Se adjunta oficio Anteproyecto de presupuesto egresos 2016: - “Descripción y desglose calendarizado de variables y metas de la MIR”. - Metas trimestrales | ATENDIDO | 100 |
| Cobertura |  | Realizar un padrón de edificios públicos dentro del estado y la cuantificación adecuada de la población beneficiada que debe ser acorde a las características establecidas. | Se anexa padrón de municipios y catálogo de edificios públicos. Respecto a la población beneficiada, debido a que los trabajos fueron culminados en junio de 2017, se carece de dicha información, ya que no se ha llevado a cabo la organización con los titulares de los edificios públicos para los reportes de atención a la población con discapacidad beneficiada. Se adjunta oficio No. 000188, Solicitud de Fecha del Recurso para el programa FOTRADIS 2016, a la Secretaria de Planeación y Finanzas. Se adjunta oficio DPI/480/2016, Solicitud de Recurso FOTRADIS, a la OPD SEDIF. Se adjunta oficio DPI/481/2016, Contrato de Colaboración FOTRADIS, a la OPD SEDIF. Se anexa oficio de la Lista de municipios de la instalación y colocación de rampas, pasamanos y barras de apoyo para personas con discapacidad en el Estado de Tlaxcala. Se adjunta documento de Calendario de ejecución de obra. Se anexa evidencia fotográfica del Proyecto “Adecuación de acceso para personas con discapacidad en edificios públicos del Estado de Tlaxcala. | ATENDIDO | 100 |
| ASM | El Fondo no ha tenido evaluaciones anteriormente, por lo que no se tienen ASM. | Considerar un esquema de atención y seguimiento de manera institucional a los ASM. | Dar cumplimiento a los ASM, es la forma en como nos damos cuenta que el programa está mejorando, derivado de todas las observaciones que se generaron en su evaluación. | ATENDIDO | 100 |

Página oficial del SEDIF:

- Definir una MIR a nivel estatal exclusiva del FOTRADIS, que coadyuve a robustecer el seguimiento y evaluación del Fondo.

- En cuanto a su página oficial de la Secretaría, no están publicados:

- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2016)

- Reporte de Indicadores

- No esta publicada su Ficha CONAC

- PAE 2017

- Se visualiza la evaluación FOTRADIS  2016:

- http://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=70